ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «ПРИЛОЖЕНИЕ АНАЛИЗА ВИДЕО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕКИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ ТРАЕКТОРИИ»

Характеристика программного средства, разрабатываемого для собственных нужд

Разрабатываемое программное средство представляет собой приложение для анализа видеозаписей и изображений дорожного движения, получаемых с неподвижных камер. Обученная нейросетевая модель обнаруживает на кадрах транспортные средства и определяет их тип (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус). Обнаруженные транспортные средства сопровождаются от кадра к кадру (трекинг): для каждого из них прогнозируется положение на следующих кадрах, что позволяет сохранять идентификатор объекта при кратковременном перекрытии другими транспортными средствами, и восстанавливается траектория движения. По траекториям приложение определяет направления движения на пересечении, подсчитывает транспортные средства по направлениям и типам, а после калибровки камеры по известным расстояниям на проезжей части оценивает их скорость.

Результаты обработки сохраняются в базе данных PostgreSQL: сведения об объектах обследования и камерах, видеозаписях, параметрах калибровки и линиях подсчёта, траекториях транспортных средств, событиях пересечения линий подсчёта с оценкой скорости, а также интенсивность движения, агрегированная по 15-минутным интервалам. На основе этих данных формируются картограммы интенсивности движения, таблицы распределения транспортных потоков по направлениям и составу, статистика скоростей (средняя скорость и скорость 85 %-ной обеспеченности) и отчёты для проектной документации. Регистрационные знаки транспортных средств не распознаются: в базе данных хранятся только обезличенные траектории и статистические показатели.

Оценка скорости выполняется в статистических целях – для анализа скоростного режима на участке улицы (например, при обосновании ограничения скорости движения или устройства искусственных неровностей). Программное средство не является средством измерений утверждённого типа и не предназначено для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Разработка осуществляется штатными сотрудниками ИТ-отдела проектной организации (разработка собственными силами), программное средство будет эксплуатироваться в этой же организации. Организация выполняет обследования транспортных потоков на пересечениях и участках улиц и разрабатывает проекты организации дорожного движения и светофорного регулирования по заказам местных исполнительных и распорядительных органов и дорожных организаций Республики Беларусь. Потребность в приложении обусловлена тем, что в настоящее время видеозаписи, полученные при обследованиях, обрабатываются вручную: техник многократно просматривает каждую запись и подсчитывает транспортные средства отдельно по каждому направлению и типу, результаты вносятся в электронные таблицы, после чего инженер сводит их в картограммы и таблицы для проекта. Обработка одного часа видеозаписи сложного пересечения занимает около трёх часов рабочего времени техника. Это приводит к значительным затратам рабочего времени, увеличению сроков выполнения проектов и ошибкам подсчёта.

Ожидаемым результатом использования программного средства является снижение трудоёмкости обработки видеозаписей и подготовки исходных данных для проектов организации дорожного движения, сокращение сроков обследований и повышение достоверности их результатов за счёт возможности повторной проверки данных, сохранённых в базе. Экономический эффект выразится в приросте чистой прибыли за счёт экономии затрат на заработную плату с начислениями в связи со снижением трудоёмкости работ.

Расчёт инвестиций в разработку программного средства для собственных нужд

Расчёт затрат на основную заработную плату команды разработчиков выполняется по формуле

Зо=Кпрi=1nЗчi⋅ti,#1

где	Кпр – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – количество категорий исполнителей, занятых разработкой программного средства;

Зчi – часовой оклад исполнителя i-й категории, р.;

ti – трудоёмкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории, ч.

Часовой оклад определяется делением месячного оклада на 168 рабочих часов в месяце. Коэффициент Кпр принят равным единице, так как среднерыночная заработная плата в ИТ-отрасли уже включает стимулирующие выплаты. Размеры месячных окладов соответствуют установленному в организации-разработчике фактическому размеру. Численность команды – 6 человек. Наибольшая трудоёмкость приходится на инженера по машинному обучению, который выполняет подготовку и разметку обучающей выборки, обучение и проверку нейросетевой модели, реализацию трекинга и калибровку камер для оценки скорости. Расчёт основной заработной платы представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды разработчиков

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р. | Часовой оклад, р. | Трудоёмкость работ, ч | Итого, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (аналитик) | 3 800,00 | 22,62 | 80 | 1 809,60 |
| Инженер по машинному обучению | 5 200,00 | 30,95 | 360 | 11 142,00 |
| Программист серверной части | 4 500,00 | 26,79 | 240 | 6 429,60 |
| Программист клиентской части | 4 000,00 | 23,81 | 160 | 3 809,60 |
| Инженер по базам данных и DevOps | 4 500,00 | 26,79 | 100 | 2 679,00 |
| Тестировщик | 3 000,00 | 17,86 | 120 | 2 143,20 |
| Итого |  |  | 1 060 | 28 013,00 |
| Премии и иные стимулирующие выплаты (Кпр=1) |  |  |  | 0,00 |
| Всего затрат на основную заработную плату (Зо) |  |  |  | 28 013,00 |

Дополнительная заработная плата разработчиков:

Зд=Зо⋅Нд100,#2

где Нд – норматив дополнительной заработной платы, принят равным 15 %.

Получаем Зд=28 013,00⋅15/100=4 201,95 р.

Отчисления на социальные нужды (в ФСЗН и Белгосстрах):

Рсоц=Зо+Зд⋅Нсоц100,#3

где Нсоц – норматив отчислений на социальные нужды, равный 34,6 % (34 % – обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения, 0,6 % – взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Сумма отчислений на социальные нужды составит

Рсоц=28 013,00+4 201,95⋅34,6100=11 146,37 р.

Прочие расходы (использование вычислительной техники, в том числе рабочей станции с графическим ускорителем для обучения нейросетевой модели, программные средства, электроэнергия и т. п.):

Рпр=Зо⋅Нпр100,#4

где Нпр – норматив прочих расходов, принят равным 35 %.

Получаем Рпр=28 013,00⋅35/100=9 804,55 р.

Общая сумма инвестиций (затрат) на разработку:

Зр=Зо+Зд+Рсоц+Рпр.#5

Подставив рассчитанные значения, получаем

Зр=28 013,00+4 201,95+11 146,37+9 804,55=53 165,87 р.

Результаты расчёта сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Расчёт инвестиций (затрат) на разработку программного средства для собственных нужд

| Наименование статьи затрат | Формула / таблица для расчёта | Сумма, р. |
| --- | --- | --- |
| 1. Основная заработная плата разработчиков | Таблица 1 | 28 013,00 |
| 2. Дополнительная заработная плата разработчиков | Формула (2) | 4 201,95 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | Формула (3) | 11 146,37 |
| 4. Прочие расходы | Формула (4) | 9 804,55 |
| 5. Общая сумма инвестиций (затрат) на разработку | Формула (5) | 53 165,87 |

Расчёт экономического эффекта от использования программного средства для собственных нужд

Экономическим эффектом от использования программного средства является прирост чистой прибыли, полученный за счёт экономии затрат на заработную плату с начислениями в связи со снижением трудоёмкости обработки видеозаписей.

Экономия определяется по формуле

Эз.п=Кпр⋅tрбез п.с-tрс п.с⋅Тч⋅Nп⋅1+Нд100⋅1+Нсоц100,#6

где 	Кпр – коэффициент премий, равный 1;

tрбез п.с, tрс п.с – трудоёмкость выполнения работ сотрудником до и после внедрения программного средства, ч/объект;

Тч – часовой оклад сотрудника, использующего программное средство, р.;

Nп – плановый годовой объём работ (число обследуемых объектов в год);

Нд=15 % – норматив дополнительной заработной платы;

Нсоц=34,6 % – ставка отчислений от заработной платы, включаемых в себестоимость.

Исходные данные: организация ежегодно выполняет обследование 60 объектов (пересечений и участков улиц), т. е. Nп=60. Обследование одного объекта включает 12 ч видеозаписи (с 7:00 до 19:00 рабочего дня). Трудоёмкость обработки видеозаписей одного объекта до и после внедрения программного средства определена экспертной оценкой руководителя на основании хронометража работ. При ручном подсчёте техник затрачивает около 3 ч на 1 ч видеозаписи, т. е. 36,0 ч на объект, а при использовании программного средства – 3,6 ч на настройку линий подсчёта, выборочную проверку и корректировку результатов. Инженер по организации дорожного движения при подготовке картограмм интенсивности и сводных таблиц затрачивает соответственно 6,0 и 1,2 ч на объект. Окладные ставки: техник – 2 400 р./мес. (14,29 р./ч), инженер – 3 200 р./мес. (19,05 р./ч). Расчёт экономии приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Расчёт экономии на заработной плате с начислениями

| Категория работников | Тч, р. | До, ч/объект | После, ч/объект | Экономия времени, ч/год | Экономия Эз.п, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техник | 14,29 | 36,0 | 3,6 | 36,0-3,6⋅60=1 944 | 43 000,29 |
| Инженер | 19,05 | 6,0 | 1,2 | 6,0-1,2⋅60=288 | 8 492,40 |
| Итого |  |  |  | 2 232 | 51 492,69 |

Для техника:

Эз.п=1⋅36,0-3,6⋅14,29⋅60⋅1,15⋅1,346=43 000,29 р.

Для инженера:

Эз.п=1⋅6,0-1,2⋅19,05⋅60⋅1,15⋅1,346=8 492,40 р.

Общая экономия на текущих затратах Этек=43 000,29+8 492,40=51 492,69 р. в год.

Использование программного средства сопровождается ростом текущих затрат ΔЗтекп.с: затратами на сопровождение программного средства (дообучение нейросетевой модели на новых видеозаписях, обновление приложения и администрирование базы данных – 120 ч в год работы инженера по машинному обучению с часовым окладом 30,95 р.) и затратами на электроэнергию, обслуживание вычислительной техники и хранение видеоархива – 1 200 р. в год.

Затраты на сопровождение определяются по формуле

Зсопр=Кпр⋅tсопр⋅Зч.сопр⋅1+Нд100⋅1+Нсоц100,#7

где 	tсопр – трудоёмкость сопровождения программного средства, ч/год; Зч.сопр – часовой оклад работника, выполняющего сопровождение, р.

Получаем Зсопр=1⋅120⋅30,95⋅1,15⋅1,346=5 748,90 р.

Прирост текущих затрат, связанных с использованием программного средства:

ΔЗтекп.с=Зсопр+Зэкспл,#8

где Зэкспл – затраты на электроэнергию, обслуживание вычислительной техники и хранение видеоархива, р.

Получаем ΔЗтекп.с=5 748,90+1 200,00=6 948,90 р.

Прирост чистой прибыли рассчитывается по формуле

ΔПч=Этек-ΔЗтекп.с⋅1-Нп100,#9

где 	Этек – экономия на текущих затратах при использовании программного средства, р.;

Нп – ставка налога на прибыль, равная 20 % (основная ставка, установленная Налоговым кодексом Республики Беларусь).

Годовой прирост чистой прибыли, принятый постоянным в течение расчётного периода (3 года), составит

ΔПч=51 492,69-6 948,90⋅1-0,20=35 635,03 р.

Расчёт показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства

Сумма инвестиций 53 165,87 р. превышает годовой прирост чистой прибыли 35 635,03 р., т. е. затраты окупаются более чем за один год. Поэтому эффективность оценивается по показателям эффективности инвестиций: чистому дисконтированному доходу (NPV), простому сроку окупаемости (PP), средней норме рентабельности (ARR), индексу доходности (PI) и динамическому сроку окупаемости (DPP). Расчётный период принят равным трём годам, инвестиции осуществляются в первом году (З1=Зр, З2=З3=0).

Норма дисконта d принята равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей с 1 июня 2026 г., – 9,25 %.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле

αt=11+dt-tр,#10

где 	d – норма дисконта, доли единицы (d=0,0925);

t – порядковый номер года, доходы и затраты которого приводятся к расчётному году;

tр – расчётный год (tр=1).

Получаем α1=1,0000; α2=1/1,0925=0,9153; α3=1/1,09252=0,8378. Расчёт приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Расчёт эффективности инвестиций в разработку и использование программного средства

| Показатель | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат |  |  |  |
| 1. Прирост чистой прибыли, р. | 35 635,03 | 35 635,03 | 35 635,03 |
| 2. Дисконтированный результат, р. | 35 635,03 | 32 616,74 | 29 855,03 |
| Затраты |  |  |  |
| 3. Инвестиции (затраты), р. | 53 165,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Дисконтированные инвестиции, р. | 53 165,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Чистый дисконтированный доход по годам, р. | −17 530,84 | 32 616,74 | 29 855,03 |
| 6. ЧДД нарастающим итогом, р. | −17 530,84 | 15 085,90 | 44 940,93 |
| 7. Коэффициент дисконтирования | 1,0000 | 0,9153 | 0,8378 |

Чистый дисконтированный доход:

ЧДД(NPV)=t=1nΔПчt⋅αt-t=1nЗt⋅αt,#11

где 	n – расчётный период, лет;

ΔПчt – прирост чистой прибыли в году t, р.;

αt – коэффициент дисконтирования для года t;

Зt – затраты (инвестиции) в году t, р.

Получаем ЧДД(NPV)=98 106,80-53 165,87=44 940,93 р.

Простой срок окупаемости инвестиций:

Ток(PP)=t=1nЗt1n⋅t=1nΔПчt.#12

Получаем Ток=53 165,87/35 635,03=1,49 года.

Средняя норма рентабельности инвестиций:

Ри(ARR)=1n⋅t=1nΔПчtt=1nЗt⋅100 %.#13

Получаем Ри=35 635,03/53 165,87⋅100 %=67,0 %.

Индекс доходности инвестиций:

ИД(PI)=t=1nΔПчt⋅αtt=1nЗt⋅αt.#14

Получаем ИД=98 106,80/53 165,87=1,85.

Нарастающий итог ЧДД становится положительным во втором году (см. таблицу 4).

Динамический срок окупаемости инвестиций определяется по формуле

DPP=k-1+ЧДДk-1нарЧДДk,#15

где 	k – год, в котором чистый дисконтированный доход нарастающим итогом становится неотрицательным (k=2);

ЧДДk-1нар – чистый дисконтированный доход нарастающим итогом на конец года k-1, р.;

ЧДДk – чистый дисконтированный доход года k, р.

Получаем DPP=(2-1)+17 530,84/32 616,74=1,54 года.

Сводные результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели экономической эффективности проекта

| Показатель | Значение | Целевое значение | Критерий выполнен |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), р. | 44 940,93 | > 0 | Да |
| Индекс доходности (PI) | 1,85 | > 1 | Да |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 1,49 | ≤ 3–4 | Да |
| Динамический срок окупаемости (DPP), лет | 1,54 | ≤ 3–4 | Да |
| Средняя норма рентабельности (ARR), % | 67,0 | ≥ d = 9,25 | Да |

Вывод по результатам расчёта

Расчёт показывает, что разработка и использование в проектной организации приложения анализа видео дорожного движения экономически целесообразны. Инвестиции в разработку составляют 53 165,87 р.; годовой прирост чистой прибыли за счёт снижения трудоёмкости обработки видеозаписей обследований транспортных потоков – 35 635,03 р. За три года чистый дисконтированный доход составит 44 940,93 р. при индексе доходности 1,85. Инвестиции окупаются за 1,49 года без учёта фактора времени и за 1,54 года с учётом дисконтирования, что укладывается в рекомендуемый срок 3-4 года; средняя норма рентабельности (67,0 %) значительно превышает норму дисконта (9,25 %).

Дополнительным аргументом в пользу разработки собственными силами является то, что приобретение готовой системы видеоаналитики транспортных потоков потребовало бы регулярных платежей за лицензии или за обработку каждого часа видеозаписи, оплаты адаптации отчётов к форматам проектной документации, а также передачи видеозаписей сторонней организации. Собственная разработка позволяет хранить результаты всех обследований в собственной базе данных под управлением свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, дообучать нейросетевую модель на видеозаписях организации и развивать функциональность (анализ скоростного режима, прогнозирование траекторий, выявление конфликтных ситуаций между транспортными средствами) без лицензионных платежей.